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LAPORAN PEKERJAAN BULAN KE-1
	Periode Bulan
	:
	Bulan Kelima

	Tempat Pelaksanaan
	:
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

	Fokus Kegiatan
	:
	Implementasi awal sistem (migrasi basis data dan modul autentikasi) menggunakan Framework Laravel, serta penyusunan laporan akhir PKL/Magang

	Status Dokumen
	:
	Selesai


A. Tujuan Kegiatan Bulanan
Kegiatan pada bulan kelima magang (Juni 2026) bertujuan untuk memulai tahap implementasi (coding) Sistem Informasi Manajemen Magang Berbasis Web menggunakan Framework Laravel, berdasarkan rancangan struktur basis data dan UI/UX yang telah disetujui pada bulan sebelumnya. Implementasi difokuskan pada pembuatan migrasi basis data dan modul autentikasi pengguna (login, registrasi, dan manajemen peran admin/peserta magang) sebagai fondasi awal sistem. Mengingat periode pelaksanaan PKL/Magang akan berakhir pada awal bulan Juli 2026, kegiatan pada bulan ini juga diarahkan untuk mendokumentasikan seluruh hasil rancangan dan menyusun laporan akhir PKL/Magang secara menyeluruh.
B. Rincian Pekerjaan Mingguan
	Minggu
	Jenis Pekerjaan
	Uraian Pelaksanaan
	Output/Capaian

	Minggu 1
	Pembuatan migrasi basis data (database migration) di Laravel
	Menerjemahkan rancangan struktur basis data (Entity Relationship Diagram) yang telah disetujui ke dalam berkas migrasi Laravel, meliputi tabel pengguna, peserta magang, CV/berkas pendaftaran, laporan kegiatan harian, penilaian, dan sertifikat, beserta relasi antar tabel menggunakan foreign key.
	Seluruh migrasi basis data berhasil dibuat dan dijalankan, struktur tabel pada basis data sistem telah sesuai dengan rancangan awal.

	Minggu 2
	Implementasi modul autentikasi pengguna (login & registrasi)
	Mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna pada Laravel menggunakan sistem bawaan Laravel, mencakup proses registrasi akun peserta magang, login dengan validasi data, manajemen peran (role) admin dan peserta magang, serta proteksi halaman (middleware) berdasarkan peran pengguna.
	Modul autentikasi (login, registrasi, manajemen peran, dan proteksi halaman) berhasil diimplementasikan dan diuji coba secara fungsional sesuai rancangan UI/UX.

	Minggu 3
	Pengujian fungsional awal & dokumentasi hasil implementasi
	Melakukan pengujian fungsional terhadap modul basis data dan autentikasi yang telah dibangun untuk memastikan kesesuaian dengan rancangan alur sistem (system flow) dan UI/UX sebelumnya, serta mendokumentasikan seluruh proses implementasi sebagai bahan laporan akhir PKL/Magang.
	Modul basis data dan autentikasi terverifikasi berfungsi sesuai rancangan. Dokumentasi proses implementasi tersusun sebagai bahan laporan akhir.

	Minggu 4
	Penyusunan dan finalisasi laporan akhir PKL/Magang
	Merekap seluruh kegiatan, hasil rancangan, dan hasil implementasi awal selama lima bulan masa magang ke dalam laporan akhir PKL/Magang yang utuh, melakukan konsultasi akhir dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, serta menyiapkan dokumen dan lampiran pendukung untuk keperluan penilaian akhir.
	Laporan akhir PKL/Magang tersusun secara lengkap dan disetujui oleh dosen pembimbing serta pembimbing lapangan sebagai bahan evaluasi akhir program magang.


C. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan
Memasuki bulan kelima magang (Juni 2026), mahasiswa mulai melaksanakan tahap implementasi (coding) sistem berdasarkan seluruh rancangan yang telah disetujui pada bulan-bulan sebelumnya. Pada pekan pertama, kegiatan difokuskan pada pembuatan migrasi basis data (database migration) di Laravel. Mahasiswa menerjemahkan rancangan struktur basis data yang telah dibuat pada bulan Mei ke dalam berkas migrasi, mencakup tabel pengguna, data peserta magang dan CV, laporan kegiatan harian, penilaian, serta sertifikat, dengan memperhatikan relasi antar tabel melalui penerapan foreign key agar integritas data tetap terjaga.
Pada pekan kedua, mahasiswa mengimplementasikan modul autentikasi pengguna sebagai fondasi awal sistem, memanfaatkan sistem autentikasi bawaan Laravel yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dua peran pengguna, yaitu admin dan peserta magang. Implementasi mencakup proses registrasi akun, login dengan validasi data, pengaturan peran pengguna, serta penerapan middleware untuk membatasi akses halaman sesuai peran masing-masing pengguna, sehingga peserta magang dan admin hanya dapat mengakses halaman yang relevan dengan perannya.
Pada pekan ketiga, mahasiswa melakukan pengujian fungsional terhadap modul basis data dan autentikasi yang telah dibangun, memastikan bahwa proses registrasi, login, dan pembatasan akses berjalan sesuai dengan rancangan alur sistem dan UI/UX yang telah dirancang pada bulan-bulan sebelumnya. Seluruh proses implementasi, termasuk kendala teknis yang ditemui dan cara penyelesaiannya, didokumentasikan secara rinci sebagai bahan penyusunan laporan akhir PKL/Magang.
Pada pekan keempat, sebagai pekan terakhir pelaksanaan PKL/Magang, mahasiswa merekap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan alur sistem di draw.io, perancangan UI/UX di Figma, hingga implementasi awal sistem menggunakan Laravel, ke dalam satu laporan akhir PKL/Magang yang utuh. Mahasiswa melakukan konsultasi akhir dengan dosen pembimbing, Dr. Aan Ansori, S.Kom., M.M., M.Kom, dan pembimbing lapangan, Bapak Dino Pramono, guna memastikan laporan akhir telah memenuhi seluruh persyaratan sebelum diserahkan sebagai bahan evaluasi akhir program magang.
D. Hasil dan Evaluasi Kegiatan Bulanan
	Aspek Evaluasi
	Uraian

	Capaian Bulanan
	Mahasiswa berhasil mengimplementasikan migrasi basis data sesuai rancangan struktur data, membangun modul autentikasi pengguna (login, registrasi, manajemen peran) menggunakan Framework Laravel, melakukan pengujian fungsional awal terhadap modul yang dibangun, serta menyelesaikan dan memfinalisasi laporan akhir PKL/Magang.

	Kendala yang Dihadapi
	Mahasiswa memerlukan waktu adaptasi dalam memahami konvensi penulisan kode dan konsep Eloquent ORM pada Laravel yang berbeda dengan pembuatan rancangan alur dan antarmuka pada tahap sebelumnya. Selain itu, terbatasnya waktu pelaksanaan PKL/Magang yang hampir berakhir menuntut pengelolaan waktu yang lebih ketat antara penyelesaian implementasi awal dan penyusunan laporan akhir.

	Solusi/Tindak Lanjut
	Mahasiswa memanfaatkan dokumentasi resmi Laravel dan berkonsultasi secara intensif dengan pembimbing lapangan terkait kendala teknis yang ditemui selama proses implementasi, serta menyusun jadwal kerja harian yang membagi waktu secara proporsional antara penyelesaian modul sistem dan penyusunan laporan akhir agar keduanya dapat diselesaikan tepat waktu.

	Kompetensi yang Dikembangkan
	Implementasi basis data relasional melalui migrasi Laravel, pengembangan modul autentikasi dan manajemen peran pengguna berbasis Framework Laravel, pengujian fungsional perangkat lunak, kemampuan dokumentasi teknis, serta penyusunan laporan akhir PKL/Magang secara sistematis dan komprehensif.



E. Catatan Pembimbing Lapangan
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Dokumen ini dapat disesuaikan dengan data mahasiswa, program studi, dan periode pelaksanaan PKL.
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